附件1

青铜峡市2026年农村“厕所革命”财政奖补项目绩效实施方案

为切实做好农村改厕项目管理工作，通过项目绩效目标考核客观、真实反映财政项目实施情况，推进农村改厕进度，规范农村厕所改造标准，提高农村改厕质量，确保“建一个、成一个、一年四季都能用”，结合实际，制定本方案。

一、评价考核对象与指标

依据《青铜峡市2026年农村“厕所革命”财政奖补项目实施方案》要求，对项目工作进展、目标完成情况、资金使用及项目建设效益进行考核。

根据实际情况，评价考核共设立三级指标，一级指标3个，二级指标4个，三级指标12个。对项目建设过程中受到奖惩的进行加分或减分（详见附表）。

二、绩效评价考核

（一）项目实施。为加强项目管理，确保足额完成项目任务，规范支出项目资金。按照项目实施前有方案、实施中有监督检查、实施结束后有自评报告的管理要求，开展项目考核评价工作，考核评价内容包括领导小组建立、实施方案制定、资金管理、档案整理、自评报告等方面。

（二）产出指标。根据总体任务，确定实施内容。

1.数量指标：完成50户卫生厕所建设任务，建立健全相关台账。

2.量化指标：台账数据真实、准确，新建卫生厕所质量达标。

3.实效指标：2026年12月31日前完成项目。

（三）效益指标。

1.社会效益：提升农村居民卫生知识知晓率与文明如厕意识及卫生厕所使用率。

2.生态效益：实现改厕户粪污无害化处理与资源化利用，环境污染风险降低。

3.可持续影响：农村“厕所革命”长效管护机制进一步健全，群众获得感和幸福感持续增强。

（四）满意度指标。对服务对象开展满意度调查，对项目实施情况进行主观评价。

三、评分标准

考核评价采用百分制，根据项目绩效评价考核分优秀、良好、合格、不合格四个档次。90分（含90分）以上为优秀（含90分）；80-89分（含80分）为好；70分（含70分）以上为合格；70分以下为不合格。

四、绩效考核管理

认真按照考核程序开展绩效考核工作，做到公开、公正、透明；适时组织开展重点抽查，对发现的问题责成相关镇限期进行整改，确保项目建设达到预期目标。

附表：青铜峡市2026年农村“厕所革命”财政奖补项目      绩效考核指标体系

附表

青铜峡市2026年农村“厕所革命”财政奖补项目绩效考核指标体系

| 一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标 及分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目管理 （50分） | 项目实施 （50分） | 组织保障 （10分） | 成立相应组织结构，推动工作落实的得10分，未成立不得分。 |  |
|  |  | 实施方案 （10分） | 制定项目实施方案得10分，未制定不得分 |  |
|  |  | 档案管理 （10分） | 建立完整、清晰档案，档案不完整，扣5分，未建立不得分。 |  |
|  |  | 自评报告 （10分） | 按规定要求及时上报自评报告，未及时上报扣5分，未上报不得分。 |  |
|  |  | 资金管理 （10分） | 项目资金专款专用，资金使用符合规定要求得10分；未按规定使用资金酌情扣分。 |  |
| 项目绩效（50分） | 产出指标 （30分） | 数量指标 （10分） | 建立改厕台账、完成改厕任务的得10分；台账建立不完善、未完成改厕任务的酌情扣分。 |  |
|  |  | 量化指标 （10分） | 台账数据真实、全面、准确，新建设的卫生厕所符合要求得10分；台账数据存在逻辑关系错误、漏填、错填的，卫生厕所建设不规范，达不到验收标准的，根据情况酌情扣分。 |  |
|  |  | 实效指标 （10分） | 于2026年12月31日前 完成，得10分，未完成扣10分。 |  |
|  | 效益指标 （10分） | 社会效益 （5分） | 农村居民卫生知识知晓率与文明如厕意识提升，农村卫生户厕使用率提升得5分。 |  |
|  |  | 生态效益 （3分） | 环境污染风险显著降低得3分。 |  |
|  |  | 可持续影响（2分） | 农村“厕所革命”长效管护机制有效运行，农户获得感和幸福感持续增强得2分。 |  |
| 满意度 （10分） | 满意度 （10分） | 服务对象满意度（10分） | 服务对象满意度≥90%，得10分；满意度在80%及以上8—9分，满意度在50%及以上5—7分。 |  |
| 总分（100分） |  |  |  |  |

、